广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

| 年度目标1： 完成环境整治工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标30分 | 数量指标10分 | 污水处理厂建设数 | 2处 | 2处 | 5 |  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 全镇垃圾清理保洁覆盖村社区数 | 39个村社区 | 39个村社区 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标7分 | 按照标准验收污水处理厂 | 100% | 100% | 3 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 全镇保洁工作检查验收 | 100% | 100% | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标6分 | 污水处理厂在规定时间内完成 | 12月底 | 12月底 | 3 |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 全镇保洁工作在规定时间内完成 | 12月底 | 12月底 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标7分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 效益指标30分 | 经济效益8分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益8分 | 全镇对外形象 | 得到提高 | 得到提高 | 8 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益8分 | 全镇生态环 | 得到提高 | 得到提高 | 8 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响6分 | 全镇街道整洁度 | 得到提高 | 得到提高 | 6 |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 70 | 70 |  |  |  | 69 |  |  |

| 年度目标2： 完善基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标30分 | 数量指标10分 | 完成通村公路公里数 | 新建、提档升级25公里 | 新建、提档升级25公里 | 3 |  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 新建村级泵站数 | 5座 | 5座 | 3 |  |  |
|  |  |  | 推进完善新区基础设施费用 | 42万 | 42万 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标7分 | 按照标准验收通村公路 | 100% | 100% | 3.5 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 按照标准验收新建村级泵站 | 100% | 100% | 3.5 |  |  |
|  |  | 时效指标6分 | 设施建设完成及验收时限 | 12月底 | 12月底 | 6 |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 成本指标7分 |  |  |  | 7 |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 效益指标30分 | 经济效益8分 |  |  |  | 8 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 社会效益8分 | 社会安定、人民幸福感 | 得到提高 | 得到提高 | 8 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益8分 |  |  |  | 8 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响6分 | 进一步优化全镇居民生活质量 | 长期 | 长期 | 6 |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 70 | 70 |  |  |  | 69 |  |  |

| 年度目标3： 基层组织建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标30分 | 数量指标10分 | 完成全年费收缴工作支部数 | 54个党支部 | 54个党支部 | 3 |  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 发展党员数 | 18人 | 18人 | 4 |  |  |
|  |  |  | 全年培训干部和后备干部人次数 | 157人 | 157人 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标7分 | 培训学习覆盖率 | 100% | 100% | 3.5 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 党员党费交纳比例 | 100% | 100% | 3.5 |  |  |
|  |  | 时效指标6分 | 工作审核完成时限 | 12月底 | 12月底 | 6 |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 成本指标7分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | 效益指标30分 | 经济效益8分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 社会效益8分 | 党群关系和党员管理水平 | 密切和提高 | 密切和提高 | 8 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益8分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响6分 | 体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设 | 长期不断完善和强化 | 长期不断完善和强化 | 6 |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 党员、群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |

| 年度目标4： 经济持续稳定增长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标30分 | 数量指标10分 | 财政收入 | 2200万元 | 2380万元 | 4 |  | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 规模工业总产值 | 13亿 | 13.5亿 | 3 |  |  |
|  |  |  | 招商引资额 | 2.5亿 | 2.8亿 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标7分 | 财政收入增长值 | 5% | 5% | 3 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 三公经费缩减率 | 5% | 5% | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标6分 | 完成时限 | 12月底 | 12月底 | 6 |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 成本指标7分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 效益指标30分 | 经济效益8分 | 人均收入增长率 | 5% | 5% | 8 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 社会效益8分 | 政府对外形象和居民人均收入 | 得到提高 | 得到提高 | 8 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益8分 |  |  |  | 8 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响6分 |  |  |  |  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。