附件5：

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：   2022年10月8日      自评总分：93    单位领导审签：

| 项目名称 | 广水折返段服务湖北省健康快车巡回义诊诊疗处道路硬化工程 |  |  |  |  |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  | 工新社区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 | 广水办事处 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 谭云胜 |  |  |
| 项目属性 | 1、常年性□ 2、延续性□ 3、一次性☑ 4、新增性□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 来源 | 中央 （万元） |  | 省、地 （万元） |  |  | 本级 （万元） |  |  |  | 其他 （万元） |  | 合计 （万元） |  | 执行数（万元） | 执行率 |
|  |  |  |  |  |  | 29.187052 |  |  |  |  |  | 29.187052 |  |  | 100% |
| 项目年度 目标 | 完成广水折返段服务湖北省健康快车巡回义诊诊疗处道路硬化工程道路硬化460米，宽4米，厚0.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目权重 |  | 评价内容 |  | 分值 | 自评分 |  |  |  | 复核分 |  | 评价标准及依据 |  |  |  |  |
| 项目决策2分 |  | 决策依据 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 |  |  |  |  |
| 项目管理 13分 |  | 财务制度 |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织机构 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 |  |  |  |  |
|  |  | 运行监管 |  | 4 | 3 |  |  |  | 1 |  | 1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 |  |  |  |  |
|  |  | 目标申报 |  | 4 | 3 |  |  |  | 3 |  | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 |  |  |  |  |

| 项目年度目标：完成广水折返段服务湖北省健康快车巡回义诊诊疗处道路硬化工程道路硬化460米，宽4米，厚0.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 （三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
|  | 产出指标40分 | 数量指标15分 | 新建道路 | 460米 | 460米 | 15 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 路面宽度 | 4米 | 4米 |  |  |  |
|  |  |  | 路面厚度 | 0.20米 | 0.20米 |  |  |  |
|  |  | 质量指标12分 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 时效指标6分 | 完成时间 | 2021年10月30日 | 2021年10月30日 | 6 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 成本指标7分 | 建设资金标准 | 291870.52元 | 291870.52元 | 7 | 6 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 效益指标35分 | 社会效益10分 | 提高道路通行能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  |  | 居民出行方便 | 方便 | 方便 | 4 | 4 |  |
|  |  | 经济效益10分 |  |  |  | 10 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 生态效益10分 | 改善企业及居民环境 | 改善 | 改善 | 9 | 7 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  |  | 可持续影响5分 | 改善社区环境及道路使用年限 | 10年以上 | 10年以上 | 5 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
|  | 服务满意度 10分 | 服务对象满意度10分 | 居民满意 | 100% | 100% | 10 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 |
| 合计 | 85 | 85 |  |  |  | 95 | 90 |  |

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。